Backlog und Priorisierung
Thomas Aglassinger MSc

---
Aufgabe (45 Minuten)
Aufgabe #7 (Folie „ETA 2021 – 09 – Aufgabe“)
Anpassungen:
- Pro Person:
  - 2 User Stories voll ausarbeiten
  - 4 weitere ohne vollständige Akzeptanzkriterien und Testfälle
- Dauer: 45 Minute statt 60

---
Der Backlog
- Liste aller Dinge, die zu tun sind, um ein erfolgreiches Produkt zu entwickeln
  - Features
  - Bereinigungen („improvements“)
  - Fehlerkorrekturen
  - User-Stories
  - …
- Sortiert nach Priorität
- Detaillierte Ausarbeitung nur für die wichtigsten Punkte
- Lebendes Objekt, wird permanent weiterentwickelt
https://www.pexels.com/photo/stock-of-timber-logs-with-scratches-5022456/

---
Der Backlog in Scrum
- Alle tragen bei
- Nur der Product-Owner entscheidet, was rein kommt
- Laufend gepflegt über „Backlog Refinement“ Meeting

---
DEEP-Backlog
- DEEP-Modell: Ein guter Backlog ist wie ein Eisberg
  - Detailed appropriately (angemessen detailliert)
    höher priorisierte Einträge sind detaillierter beschrieben als niedriger priorisierte
  - Estimated (geschätzt)
    jeder Eintrag hat einen geschätzten Aufwand
  - Emergent (auftauchend)
    Der Inhalt entwickelt und verfeinert sich ständig während des Projekts. Eisberg analogie:
    - Einträge ragen aus dem Wassert und schmelzen in der Sonne → Sprint-Backlog
    - Bestehende Einträge kommen zunehmend an die Oberfläche → Detailieren, Umpriorisieren, Sprint-Planing
    - Wasser in der Umgebung gefriert und wird Teil des Eisbergs → Neue Einträge
  - Prioritized (priorisiert)
    die Einträge sind nach Wichtigkeit sortiert, wobei oben die wichtisten Einträge stehen

---
Eisberg-Analogie
- Ein DEEP-Backlog in Scrum ist wie ein Eisberg
  - Einträge ragen aus dem Wassert und schmelzen in der Sonne
    → Sprint-Backlog
  - Bestehende Einträge kommen zunehmend an die Oberfläche
    → Sprint-Planing, Backlog-Refinement
  - Wasser in der Umgebung gefriert und wird Teil des Eisbergs
    → Neue Einträge kommen dazu
- Product-Owner ist verantwortlich, dass Backlog DEEP ist und bleibt

---
Backlog-Priorisierung
- Es gibt verschiedene Verfahren
- Kano-Modell ist bereits bekannt
- Story-Mapping bekannt? Wenn nicht:

---
MoSCow-Technik
- Beschrieben von Dai Clegg.
- Alle Aufgaben einer Kategorie zuweisen:
  - Must-Have: Features, die unbedingt erforderlich sind, damit das Produkt funktioniert und nützlich ist
  - Should-Have: Features, die dabei sein sollen, aber ggf. auch in einer späteren Release folgen können, ohne den Produkterfolg damit zu verhindern
  - Could-Have: unwichtige Features, die sich dennoch bis zu einem gewissen Grad auf die Kundenzufriedenheit auswirken können.
  - Won’t-Have: die derzeit unwichtigsten Features, die erste irgendwann in eine Release kommen können
- Nachteil: bei vielen Aufgaben habe in Folge mehr Aufgaben die gleich Kategorie, als in einen Sprint-Backlog oder eine Release passen.

---
Priorisieren nach Nutzen und Risiko 1/2
Nutzen
- Ziel / Vision
  Welchen Beitrag leistet das Feature dazu, mein Ziel /Vision zu erreichen?
- Wert (finanziell)
  Welchen Wert erwarte ich durch das Feature?
- Kosten
  Was kostet mich die Erstellung und Wartung des Features?
Risiko [Informationsgewinn]
- Neues Wissen
  Welches Wertvolle neue Wissen gewinne ich durch die Entwicklung des Features?
  Welche Hypothese kann ich damit validieren oder falsifizieren?
- Risiko
  Welche Unsicherheiten und Risiken räume ich durch das neue Feature aus?
Quelle: oose GmbH

---
Priorisieren nach Nutzen und Risiko 2/2
Risiko
[Informationsgewinn]
Nutzen

---
Nutzen kann entstehen durch
- Neue Einnahmen durch neue Kunden, Lizenzen, Märkte, ...
- Erhöhte Einnahmen bei bestehenden Kunden durch Upgrades, separat kaufbare Module, Beratungsleistung, …
- Vermiedene Verluste, wenn Kunden ansonsten zu anderen Produkten wechseln würden.
- Effizienzverbesserungen im Betrieb bei internen Prozessen, der Projektabwicklung, anderen Einsparungen, ...

---
Definition of Ready
- Definiert die Kriterien, die eine User Story erfüllen muss, bevor mit der Umsetzung begonnen wird.
- Verhindert, dass im Rahmen der Implementierung noch Rückfrage-Ping-Pong erforderlich ist, insbesondere externen Ansprechpersonen.
- Ermöglicht einem Entwickler, eine User Story für die Umsetzung vorerst abzulehnen, bis die noch offenen Punkte geklärt sind (z.B. zwischen Product Owner und Kunden),

---
INVEST
- Independent – Liefert für sich alleine einen Wert für den Kunden
- Negotiable – „Was“ und „Wozu“ ist klar, „wie“ ist offen → Freiheit bei der Umsetzung
- Valuable – Ist klar, welchen Wert der Kunde erhält?
- Estimable – Aufwand ist geschätzt
- Small – Klein genug, um in einem Sprint erledigbar
- Testable – Es ist möglich, mittels Tests die Erfüllung zu prüfen

---
Beispiele, die eine DoR enthalten kann
- Die Akzeptanzkritieren erfüllen die Vorgaben aus der SEL-Vorlesung „Requirements Engineering“.
- Der Aufwand ist in Story Points geschätzt.
- Der geschätzte Nutzen in Euro ist dokumentiert.
- ...

---
Aufgabe (45 Minuten)
1. Wählt ein Verfahren zur Priorisierung und begründet eure Entscheidung.
2. Priorisiert damit euren Backlog
3. Definiert eine Definition of Done
4. Nehmt die wichtigsten 3 bis 5 User Stories und stellt sicher, dass sie die Definition of Done erfüllen.