Prinzipien von Kanban in der IT (aus der Vogelperspektive)
Thomas Aglassinger

---
Wieso IT und nicht Software-Entwicklung?
- Fokus der Vorlesung liegt auf Software-Entwicklung
- Prinzipen sind auch in verwandten Bereich praktisch unverändert anwendbar, insbesondere IT-Support und DevOps
https://www.pexels.com/photo/woman-wearing-pink-dress-shirt-holding-gray-laptop-computer-1181341/

---
Kanban für IT anpassen
- Signalkarte → Aufgabe („work item“), typischerweise aus elektronischem Ticketsystem (z.B. GitLab, Jira, Trac, ...)
- Produktionskette → Whiteboard mit Spalten für Ticket-Status
- WIP-Limit: je nach Bedarf für ganzes Board, pro Spalte, pro Schwimmbahn, ...
- Pull-Prinzip über Puffer
- Nachfüllen der Warteschlange („Queue“) gemäß Priorisierung im Backlog
Queue
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kanban_(software_development)#/media/File:Kanban_board_example.jpg

---
Kanban ist kein Prozess
- Kanban-Boards unterscheiden sich typischerweise voneinander, insbesondere bei:
  - Teams mit ähnlichen Tätigkeiten im selben Unternehmen
  - Im selben Team im Laufe der Zeit
- Kanban gibt nicht einen fertigen Prozess vor, sondern visualisiert den derzeit bestehenden
- Kanban regt an, laufend über die Prozess zu reflektieren und ihn den Bedürfnissen entsprechend zu verbessern
- „Der Prozess ist für mich da, nicht ich für den Prozess“
  (T. Aglassinger)
https://www.pexels.com/photo/symbols-of-justice-and-law-on-table-of-judge-5668882/

---
Kanban ist Lean
Was ist Lean?
https://www.pexels.com/photo/balance-balancing-boulder-close-up-133372/

---
Kanban ist Lean
- Prinzipien von Lean
  - Verschwendung vermeiden
  - Lernprozess verstärken – immer verbessern versuchen, Experimente
  - So spät wie möglich entscheiden – lange beweglich bleiben
  - So schnell wie möglich ausliefern – ermöglicht schnelles Feedback
  - Dem Team Verantwortung geben und es selbst entscheiden lassen
  - Integre Lösungen („built integrity in“) – Konsistenz, Benutzbarkeit, Refaktorierung, automatische Tests, ...
  - Das ganze sehe – Die Software ist eine Gesamtlösung
https://www.pexels.com/photo/balance-balancing-boulder-close-up-133372/

---
Die Basis von Kanban-Systemen
1. Sichtbar machen des Arbeitsflusses
2. Anzahl der gleichzeitig bearbeiteten Aufgaben einschränken
3. Fluss messen und steuern
4. Prozessregeln festhalten
5. Modelle nutzen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen
https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photography-cement-2219024/

---
Kanban-Board mit Prozessregeln
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sample_Kanban_Board.png
[Speaker Notes: Frage: Was wären Beispiel für Regeln in der Software-Implementierung? → DoR, DoD, Code-Review erfolgt, ...]

---
Buffet-Ansatz
- Für die Umsetzung von Kanban gibt es etliche Werkzeuge und Methoden
  → werden in Folge dargestellt
- Es ist möglich, nur jene zu nehmen, die gerade hilfreich und sinnvoll erscheinen
- Wenn die Organisation im Laufe der Zeit reift, bietet es sich an, zusätzliche Dinge aus der Werkzeugsammlung einzubinden, um weitere Bereiche zu verbessern
- „Zuerst die Lachsbrötchen nehmen.“
https://www.pexels.com/photo/lunch-table-5927/

---
Nutzen von Kanban
- Weniger Themensprünge durch WIP-Limit
- Kürzere Durchlaufzeit durch Fokus auf einige wenige Aufgaben
- Nachhaltige Geschwindigkeit beim Abarbeiten von Aufgaben
- Visualisierung von Prozessstörungen
- Guten Planbarkeit, bis wann ein Aufgabe fertig ist
- Gesteigertes Kundenvertrauen
- Gesteigertes Zusammenarbeiten über Team-Grenzen hinaus auf Basis von sachlichen Daten
- Grundgerüst für laufende Verbesserung
(Nach D. J. Anderson 2013, 14f)
https://www.pexels.com/photo/hourglass-near-pile-of-similar-american-banknotes-on-table-4386175/

---
Details folgen
https://www.limitedwip.org/
[Speaker Notes: Motiv noch aus der Zeit von Barack Obama Kein Update mit Trump; Wie auch? „Make agile great again“?]

---
Aufgabe
Diskutiert auf Basis eures bisherigen Verständnis folgende Fragen und präsentiert die Ergebnisse:
- Was sind die Hauptunterschiede zwischen Kanban und Scrum?
- In welchen Situationen bzw. Umfeld bietet sich eher Kanban an?
- In welchen Situationen bzw. Umfeld bietet sich eher Scrum an?