Kanban-Boards gestalten
Thomas Aglassinger

---
Wertstrom analysieren
- Reine Analyse, keine Änderung
- Insbesondere gleich bleiben:
  - Rollen und Zuständigkeiten
  - Verwendete Werkzeuge und Herangehensweisen
  - Job-Titel und Position in der Hierarchie
https://www.pexels.com/photo/wood-people-woman-girl-6157560/

---
Up- und Downstream-Partner
- Definiert durch die grenzen unserer Einflussbereichs.
- Partner haben kein WIP-Limit, kein Pull, etc
- Interaktion mit Partnern kann sich durch WIP-Limit und Pull allerdings ändern, ggf. kompakt informieren (aber kein gemeinsamer Kanban-Workshop)
https://www.pexels.com/photo/water-falls-in-the-middle-of-the-forest-3836292/

---
Fragen, die Analyse beantworten soll
- Von wem erhält Team Werkstücke (= Aufgaben) zur Bearbeitung? („upstream partner“)
- An wen liefert unser Team Werkstücke (= Ergebnisse) für deren weiter Arbeit („downstream partner“)
- Welches WIP-Limit verwenden wir?

---
Aufgabenarten identifizieren
- Typische Vertreter sind (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
  - Anforderung (Requirement)
  - Feature
  - User-story
  - Use-Case
  - Änderungswunsch (Change Request)
  - Wartung (Maintenance)
  - Bereinigung (Refactoring)
  - Bug
  - Verbesserungsvorschlag (Improvement Suggestion)
  - Blokade (Blocking Issue)
- Erlaubt ist...
  - ...davon welche nicht zu verwenden
  - ...dazu ergänzend weitere zu verwenden
- Verfeinerungen sind möglich, z.B. Gesetzliche Anforderung, Strategische Anforderung, …
- Unterscheidung soll nützlich und begründbar sein

---
Fluss identifizieren
- Welche Aktionen / Tätigkeiten durchläuft eine Aufgabe?
- Verfeinerung wenn sinnvoll, z.B. beides möglich:
  - Umsetzung
  - Analyse | Entwurf | Umsetzung | Test
- Links immer Puffer oder Warteschlange („queue“)
- Rechts immer „Erledigt“ / „Done“

---
Bedarf analysieren („demand“)
- Pro Aufgabenart
  - Wie häufig?
  - Regelmäßig oder schubweise?
  - Saisonaler Bedarf?
  - Spitzenzeiten? (Black Friday, Valentinstag, Jahreswechsel, …)

---
Kapazität zuweisen
- Pro Aufgabenart eigene Schwimmbahn
- Entsprechend der Bedarfsanalyse
- In Prozent verteilen
- Schätzung
  - Wenn möglich: aus historischen Daten
  - Sonst: aus der Erfahrung

---
Information auf Aufgaben-Karte
- Muss Entscheidung unterstützen, welche Aufgabe eine Person als nächstes ziehen soll
- Mindestens:
  - Titel
  - Service-Klasse (Details folgen)
  - Anlagedatum (für FIFO-Priorisierung und Ablauf)
  - Wenn fixes Fertigstellungsdatum
  - Aktueller Bearbeiter (Name, Bild, Kürzel, ...)
- Bei Bedarf
  - Details for Projektmanagement, z.B. Projektkennung, Arbeitspaketnummer, …
  - Risikoeinschätzung

---
Erstes WIP-Limit setzen
- WIP-Limits können sein für:
  - Spalte
  - Schwimmbahn
  - Gesamtes Board
  - Alles, wo es Sinn macht und Nutzen bringt.
- Kein allgemeines Rezept, da sehr individuell

---
Ansätze für erstes WIP-Limit
Heuristik: Anzahl der Personen mal 2 bis 3
- Schätzen:
  - Aus historischen Daten bisherigen aktuellen WIP ermitteln und als Limit nutzen
  - Erfahrungswert annehmen
- Unverbindlich: vorerst Soft-WIP-Limit ansetzen und sehen, wie es sich bewährt. Überschreiten ist vorerst erlaubt, aber für alle sichtbar und protokolliert, so dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Neubewertung möglich ist.
- Resignieren: Vorerst kein Limit setzen und das tatsächliche WIP eine Zeit lang verfolgen.
- Danach verfeinern:
  - In der Anfangsphase WIP-Limit laufend auf fehlenden Ehrgeiz prüfen und schnell reduzieren.
  - Typischerweise stabilisiert sich das WIP-Limit nach einigen wenigen Wochen, sofern die ständige Verbesserung gelebt wird.
  - Unbedingt anstreben, schnell zu einem ehrgeizigen aber realistischem WIP-Limit zu kommen, um die Produktivität hoch zu halten.

---
Frage
Was passiert, wenn das erste WIP-Limit am Anfang zu niedrig gesetzt ist für den noch niedrigen Reifegrad der Organisation?

---
Zu niedriges Anfangs-WIP-Limit
- Es sind ständig Blockaden zu lösen
- Stress, da das Team nicht an den eigentlichen Aufgaben arbeiten kann
- Team muss warten, bis es wieder eine Aufgabe ziehen darf → Liegezeiten
- Die eigentliche Arbeit wird damit behindert und Kanban als Störfaktor empfunden → verringert Akzeptanz verringert.

---
Aufgabe (ca. 30 Minuten)
Analysiert den Wertstrom in eurem Unternehmen und entwickelt eine Struktur für das Kanban-Board der Software-Entwicklung in eurem Unternehmen.
Als Ergebnis zu liefern sind:
1. Liste der Upstream-Partner sowie das von ihnen erwartet Werkstück (z.B. Email oder Telefonat zu Ad-hoc-Auswertung)
2. Liste der Downstream-Partner sowie das übermittelte Werkstück (z.B. Installer, APK für AppStore, Mail mit Anhang)
3. Eine Skizze für das Board
4. Begründet eure Entscheidungen für Spalten, Schwimmbahnen und WIP-Limit(s)
Tendenziell soll das Board für den Anfang möglichst einfach sein. Für unsere Zwecks mindestens enthalten sein sollten:
- Zwei Aufgabenarten
- Zwei Spalten (neben „Puffer“ und „Done“)
- Zwei Schwimmbahnen für unterschiedliche Arten von Aufgaben, mit Kapazitätsaufteilung in Prozent.
- Ein Gesamt-WIP-Limit
  Wenn auch (tw.) WIP-Limit für Spalten- und Schwimmbahn: begründen, wozu hier ein eigenes WIP-Limit
  Beschreibt hierzu grob eure Überlegungen, die zu den konkreten Werten geführt haben (Schätzungen, Erfahrungswerte aus der Scrum-Zeit des Produkts, Risiken/Unsicherheiten, Pro/Contra-Überlegungen, …). Es reichen 2 bis 5 kurze Sätze, es ist keine Aufsatz erforderlich.