Kanban Abarbeitung gestalten
Thomas Aglassinger

---
Wann „pull“ ausführen?
- Pull = Weitere Aufgabe in neuer Spalte in Bearbeitung nehmen
- Dann, wenn eine Person an keiner anderen Aufgabe mehr arbeitet (weil fertig oder blockiert) und laut WIP-Limit noch wo Platz ist.
- Es ist in Ordnung, unter dem WIP-Limit zu sein, so lange Aufgaben bearbeite werden.
https://www.pexels.com/photo/fishing-sea-dawn-landscape-6346643/

---
Daily Standup - Scrum
Jedes Team-Mitglied beantwortet fragen:
1. Was habe ich gestern gemacht?
2. Was mache ich heute?
3. Bei Bedarf: Wo bin ich blockiert oder brauche Unterstützung?

---
Daily Standup - Kanban
1. Team steht vor Board
2. Der Projekt/Team/...-Leiter geht die Aufgaben von rechts nach links durch und fragt bei Bedarf um Update oder Details, insbesondere bei:
  - Blockierten Aufgaben
  - Aufgaben mit Zielterminüberschreitung
  - Aufgaben, die schon mehrere Tagen in der selben Spalte liegen
1. Bearbeiter gibt Auskunft.
2. Team entscheidet, ob blockieren erforderlich ist.
Damit liegt der Arbeitsfluss im Fokus.

---
After Meeting
- Nach dem Daily Standup
- In kleinen Gruppen je nach Bedarf
- Zweck:
  - Nachbesprechung von Themen aus dem Daily
  - Diskussionen zu Architektur und Design
- Nutzen: Führt zu Verbesserungsideen, Prozessverbesserungen und Innovationen.

---
Informationsfluss
Kanban
  1. Vogelperspektive im Daily Standup
  2. Details im After Meeting
Scrum
  1. Details im Daily
  2. Vogelperspektive im Scrum-of-Scrums
https://www.pexels.com/photo/low-angle-photography-of-flock-of-flying-birds-1386454/

---
Frage
Welche Auswirkungen hat es, wenn ein Kanban-Team den Daily Standup wie in Scrum abwickelt?

---
Priorisierungs-Meeting
(„queue replenishing“)
- Legt fest, welche Aufgaben aus den Backlog als nächste in den Puffer (Warteschlange) kommen
- Teilnehmer
  - Generell leitend oder „senior level“
  - Personen, die an den Ergebnissen des Teams interessiert sind.
  - Personen, die neue Aufgaben haben und erledigt sehen wollen.
  - Typischerweise:
    - Projektleiter, Produktverantwortliche, Fachexperten, Abteilungsleiter, …
    - Personen, die technische Risiken erst-einschätzen können, z.B. Test-Manager, Software-Architekt
    - Technische Entscheidungsverantwortliche
- Wann:
  - Regelmäßig, z.B. einmal pro Woche
  - Bei Bedarf
- Entfällt in reifen Organisationen weitgehend. Wenn im Puffer ein paar Plätze frei sind, erfolgt kurze Information an die Beteiligten. Anschließend findet eine elektronische Abstimmung statt, was als nächstes in den Puffer soll.
- Ziel: Puffer klein halten.

---
Frage
Was wäre erforderlich, um die Scrum-Meetings zu Backlog-Refinement und Sprint-Planning weitgehend unverändert in einem Kanban-Kontext zu verwenden?

---
Frage
In Scrum erfolgt die grundlegende Priorisierung durch den Kunden und den Produkteigner.
Im Vergleich dazu: Welche Herausforderungen können sich Kanban-Priorisierungs-Meeting ergeben?

---
Backlog-Triage
- Ziel: Backlog klein halten, damit Priorisierung einfacher ist.
- Benannt nach dem Einteilungsverfahren für verwundete Soldaten:
  1. Wahrscheinlich auch mit sofortiger Behandlung nicht mehr zu retten
  2. Wahrscheinlich mit sofortiger Behandlung noch zu retten.
  3. Wahrscheinlich auch ohne sofortige Behandlung zu retten.
- Wann: alle paar (1...6) Monate
- Teilnehmer: ähnlich Priorisierungs-Meeting, aber ohne Techniker
Inhalt: für jede Aufgabe entscheiden, ob sie im Backlog verbleibt oder entfallen kann.
Automatisierte Variante: Aufgaben, die seit z.B. 6 oder mehr Monate nicht in den Puffer priorisiert wurden, werden aus dem Backlog entfernt, da sie offenbar bisher nicht wertvoll waren.
https://www.pexels.com/photo/stock-of-timber-logs-with-scratches-5022456/

---
Release Planing Meeting
- Zur Planung der Auslieferung von erledigten Aufgaben an den jeweiligen Downstream-Partner
  - Vorteil: Damit sind mit einem Kanban-Board mehrere Downstrem-Partner in unterschiedlichen Rhythmen bedienbar.
- Wann: bei Bedarf oder regelmäßig
- Wer:
  - Moderiert von für Downstream verantwortlicher Person, z.B. Projektleiter
  - Alle, die daran interessiert sind, z.B. Fachexperten, DevOps, Abteilungsleiter, Risiko-Verantwortliche, …
  - Die Besetzung muss in der Lage sein, die Entscheidung treffen zu können, ob Release oder nicht.
- Abarbeiten von Checklisten, z.B.
  - Was kann geliefert werden? Was muss?
  - Wer testet nach der Lieferung?
  - Welche Risiken gibt es? Was tun wir, um diese zu mindern? Wie kann bei Bedarf ein Rückstieg erfolgen?
  - ...
Automatisierte Variante: „Continuous Delivery“
https://www.pexels.com/photo/man-in-white-polo-shirt-wearing-black-cap-5025641/

---
Aufgabe
Ausgehend vom aktuellen Prozess „Arbeiten auf Zuruf“ und „Priorisieren nach Lautstärke des Geschreis“ in eurem Unternehmen, überlegt welche Meetings von Kanban ihr im ersten Schritt einführen wollt. Skizziert in 2 bis 5 kurzen Sätzen, welchen Nutzen ihr euch davon erwartet
Für die restlichen Meetings beschreibt in 2 bis 5 kurzen Sätzen, welche Hindernisse oder Risiken auch davon abgehalten haben, auch diese Meetings frühzeitig einzuführen.
Meeting	Einführen?	Nutzen bzw. Hindernisse
Daily Standup
After Meeting
Priotisierungs-Meeting
Backlog-Triage
Release-Planing